### CMS系统开发第一期（2013.9.15 – 2013.10.6）Sprint 1

* CMS系统框架设计
* 基本功能实现
* 常用UI设计

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 周期 | 日时 | 开发人员 | 开发内容 |
| 13.9.12 – 13.9.22 | 10天 | 汪逸文 | CMS系统框架设计 |
| 13.9.16 – ? |  | 秦哲夫 | 计算器UI设计及实现 |
| 13.9.23 – 13.10.6 | 14天 | 汪逸文 | 基本功能代码实现 |
| ? – 13.10.6 |  | 秦哲夫 | 辅助汪逸文功能实现 |
| 13.9.30 – 13.10.6 | 7天 | 汪逸文 | UI设计 |